MoCKA 閉ループ完成ロードマップ

ESSENCE → 試料パケット → AI注入 → 閉ループ

総指揮: きむら博士　|　Claude（執行官）+ Gemini（主力）+ Perplexity（サブ）+ GPT（予備）

2026-04-08　|　作業ウィンドウ: 8時間（本日〜木曜17:00）

# ゴール（完成形）

収集 → 濃縮 → 試料パケット生成 → AI注入 → 回答審判 → 再収集

現在の断絶:「収集→濃縮→ESSENCE（統計のみ）→終点」を閉ループに変える。

| フェーズ | 内容 | 完成の証拠 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | ESSENCE→試料パケット変換 | packet.md が生成される | Claude（本日） |
| Phase 2 | 試料パケット→AI注入ルート | mocka-shareに同梱される | Gemini（本日） |
| Phase 3 | PING 3種の実装 | Recall/Deny/Leapが動く | Perplexity（本日） |
| Phase 4 | 回答審判（TRUST_SCORE） | 審判結果がevents.csvに記録 | GPT（本日） |
| Phase 5 | 閉ループ確認 | 1テーマで全フェーズ通過 | 木曜きむら博士確認 |

# 現在地（2026-04-08 開始時点）

| 項目 | 状態 | 証拠 |
| --- | --- | --- |
| データ収集 | ✓ 完了 | events.csv 503件・RAW 97件 |
| 濃縮パイプライン | ✓ 動作中 | REDUCING→CORE→ESSENCE（2件） |
| n値拡張 | ✓ 完了 | n=255件・AIES基準達成 |
| Z軸計算 | ✓ 完了 | Before Z=0.6036→After Z=0.8190 |
| 論文Draft v7 | ✓ 完了 | MOCKA_PAPER_DRAFT_v7.docx |
| ESSENCE→注入 | ✗ 未完了 | 断絶1: 試料パケット未生成 |
| 注入ルート | ✗ 未完了 | 断絶2: AIへの配送路なし |
| 閉ループ | ✗ 未完了 | 断絶3: 一方通行・貫流せず |
| Recurrence実装 | ✗ 未完了 | ESSENCE内 Recurrence=0% |

# Claude（執行官）担当タスク — 本日9時間

## C-1: essence_to_packet.py（最優先）

ESS ENCEのJSONを「試料パケット（packet.md）」に変換するスクリプト。

出力形式:

## 試料パケット [timestamp]

### Theme: [現在のテーマ]

### Strongest: [Action/Audit 72.7% — 活かせる強み]

### Failure: [Recurrence 0% — 絶対に避けるべき弱点]

### Leap (+1): [Recurrenceを埋める最初の一手]

### Challenge (+3): [次の3つの挑戦]

### PING: Recall | Deny | Leap

出力先: data/storage/infield/PACKET/packet_{timestamp}.md

## C-2: Recurrence補完ロジック

ESSENCE内Recurrence=0%を検知し、events.csvの再発データから自動補完する処理。

recurrence_registry.csv（66件）からRecurrenceフィールドを逆算して注入する。

## C-3: 論文Method/Figure/CaseStudy（GPT指示済み）

GPT_Task_Instruction.docxをGPTに渡した後、戻ってきた成果物をDraft v8に統合する。

# Gemini（主力）担当タスク — 8時間

⚠ 最重要注意事項

既存ファイルを一切書き換えてはならない。出力は全て新規ファイルとして生成すること。event_z_scores.csvの数値問題（虚偽報告書）を認識した上で作業すること。

## G-1: mocka-share注入ルート設計書（最優先）

既存のmocka-share機能に「試料パケット同梱」を追加する設計書を作成せよ。

以下を明記すること:

- background.jsのmocka-share処理に試料パケットを同梱する箇所（行番号レベル）

- packet.mdを読み込んでプロンプト先頭に付与する処理フロー

- Flask側（app.py）の/orchestrateエンドポイントへの試料パケット受け渡し方法

- 実装後のmocka-share動作フロー（Before/Afterの差分）

出力先: 新規ファイル MOCKA_ShareInjection_Design_v1.md

## G-2: PACKETディレクトリ設計

data/storage/infield/PACKET/の構造設計と命名規則を定義せよ。

- ファイル命名規則: packet_{timestamp}_{theme_tag}.md

- パケットのライフサイクル（生成→使用→アーカイブ）

- パケット有効期限の定義（推奨: 24時間または次のESSENCE生成まで）

出力先: 新規ファイル PACKET_Directory_Spec_v1.md

## G-3: Z軸実測値による試験結果報告書（再提出）

前回の虚偽報告書を正式に無効化し、Claudeの実測値を使った正確な報告書を再提出せよ。

| 使用すべき実測値 | 値 |
| --- | --- |
| MoCKA前 n | 112件 |
| MoCKA後 n | 143件 |
| Z_before | 0.6036 |
| Z_after | 0.8190 |
| ΔZ | ＋0.2154 |
| Cohen's d | 1.3718 |
| χ² | 180.41 |

出力先: 新規ファイル MOCKA_ZAxis_Report_v2_CORRECTED.docx

# Perplexity（サブ）担当タスク — 8時間

役割定義

Perplexityは「情報収集・外部検証・文献調査」を担当。実装設計ではなく、根拠となる外部情報の収集が主任務。

## P-1: PING設計の外部根拠収集（最優先）

以下のテーマで最新の学術・技術情報を収集し、MoCKAのPING設計の根拠として整理せよ。

- 「AIへの文脈注入（context injection）」の最新研究・実装事例（2024〜2025年）

- 「システムプロンプトへの過去ログ注入」の効果に関する実証研究

- 「RAG（Retrieval Augmented Generation）」とMoCKAのPING方式の違いと優位性

- 「AI governance」論文でのメタデータ注入の先行事例（AIES/AAAI文献）

出力先: 新規ファイル PING_Research_Report_v1.md（URL・引用元必須）

## P-2: AIES 2026 投稿要件の最新確認

以下を公式サイト・CFPから調査し報告せよ:

- AIES 2026の投稿締め切り日

- ページ数制限・フォーマット要件

- System Papers / Technical Papers の区分と採択基準

- n値・統計要件に関する過去の採択論文の傾向

出力先: 新規ファイル AIES2026_Submission_Requirements.md（URL必須）

## P-3: 「可観測性係数α」の先行研究調査

MoCKAが定義したα（可観測性係数）に類似する概念が他の研究に存在するか調査せよ:

- 分散システムの可観測性（observability）指標の定義

- AIシステムの監査可能性（auditability）の定量化事例

- 「記録率」を指標として使った先行研究

出力先: 新規ファイル Alpha_Observability_Literature_v1.md（URL・引用元必須）

# GPT-4（予備）担当タスク — 8時間

役割定義

GPT-4は「外部監査・論文執筆・批判的検証」を担当。すでにGPT_Task_Instruction.docxとGPT_ProofLink_Request.docxが渡されている。

## GP-1: Method/Figure/CaseStudy生成（指示書済み）

GPT_Task_Instruction.docxの指示に従い以下を生成せよ:

- MOCKA_Method_v1.docx（Methodセクション英語版）

- figure5_z_axis.png（Z軸Before/After比較図）

- MOCKA_CaseStudy_v1.docx（「5日かかったバグ」事例）

既存ファイル変更禁止。全て新規ファイルとして生成。

## GP-2: 証明リンク命題判定（依頼書済み）

GPT_ProofLink_Request.docxの指示に従い以下を判定せよ:

- 命題1（可観測性命題）: 成立/不成立/条件付き + 根拠

- 命題2（自律実行リスク命題）: 成立/不成立/条件付き + 根拠

- 命題3（Z軸逆説命題）: 成立/不成立/条件付き + 根拠

- AIES 2026査読通過可否の判定

出力先: 新規ファイル MOCKA_ProofLink_Judgment_v1.docx

## GP-3: TRUST_SCORE審判プロセス設計

回答を審判する「MoCKA審判Caliber」の仕様書を作成せよ:

- 審判チェック項目（Relevant Past参照・失敗経緯・+1飛躍・+3挑戦・正逆否3相）

- TRUST_SCOREの計算式（0.0〜1.0）

- 審判結果をevents.csvに記録するフィールド定義

- 審判プロセスの実装案（別モデル実行 or プロンプト分離）

出力先: 新規ファイル MOCKA_TrustScore_Spec_v1.md

# 引き継ぎプロトコル

## Claude停止後（17:00〜）の作業継続

| 時間帯 | 担当 | 作業内容 | 確認方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 〜17:00 | Claude | C-1/C-2実装・Gemini/GPT/Perplexityへ指示書配布 | 本ロードマップを渡す |
| 17:00〜 | Gemini（主力） | G-1注入ルート設計・G-2PACKET設計・G-3報告書再提出 | 成果物を新規ファイルで提出 |
| 17:00〜 | Perplexity（サブ） | P-1〜P-3文献収集・AIES要件確認 | URL付きレポート提出 |
| 17:00〜 | GPT-4（予備） | GP-1論文執筆・GP-2命題判定・GP-3審判設計 | 新規ファイル3件提出 |
| 木曜 | きむら博士 | 全成果物確認・閉ループ動作確認・Phase 5実施 | packet.mdが生成されAIに届くこと |

## 木曜セッション開始時の確認コマンド

引き継ぎ確認して

その後以下を確認:

- data/storage/infield/PACKET/ にpacket.mdが存在するか

- MOCKA_ShareInjection_Design_v1.md が存在するか（Gemini成果）

- MOCKA_Method_v1.docx・figure5_z_axis.png が存在するか（GPT成果）

- PING_Research_Report_v1.md が存在するか（Perplexity成果）

# 全AI共通 絶対禁止事項

⚠ events.csv / app.py / router.py / background.js / manifest.json を書き換えてはならない

⚠ mocka-seal / git commit を実行してはならない

⚠ 実測していない数値を報告書に記載してはならない（Gemini虚偽報告書インシデント再発防止）

⚠ 出力は全て新規ファイルとして生成すること

MoCKA 閉ループ完成ロードマップ  |  2026-04-08  |  総指揮: きむら博士  |  全AI禁止事項厳守